Réunion d’information Euromed/CA CVPT et invités – 15 juin2010

Nous avons été reçus par : Guillaume Kolf (Directeur de projet Rénovation Urbaine) et Michel Prost (Directeur ZAC Saint Charles), à l’espace d’information Euromediterranée – Docks – Atrium 3

Pour CVPT : Antoine, Nacera, Michel, Jean-Philippe, Christian, Martine, Lionel, Danièle, Stéphanie, + Anne Marie Daune, MO Balmayer, Jany Jéremie, JL Duriez, Vincent Abad

Présentation des éléments de projet :

- Réorganisation de la circulation avec arrêt de l’autoroute au niveau du quartier Raccati, 2 directions possibles (à droite ( gare saint Charles, à gauche ( place Marceau), création d’un passage supérieur pour les piétons et bus reliant Raccatti à Saint Lazare et redonnant une unité au quartier Saint Charles coupé en 2 lors de la création de l’autoroute en 1950

- Au niveau de la porte d’Aix, l’emprise foncière libérée permettra d’aménager un parc urbain en surface (fera l’objet d’un concours d’architectes et d’une consultation de la population) + parking souterrain

- Réaménagement de l’avenue Camille Pelletan avec élargissement des trottoirs, circulation à 3 voies dont bus (objectif : empêcher le stationnement sur voirie pour fluidifier circulation)

- Réaménagement de l’« îlot des 13 escaliers » (côté Camille Pelletan et emprise foncière libérée par autoroute) : démolition des 2 bâtiments aux extrémités (actuellement vide des occupants), création de logements, d’un hôtel, évêché et groupe scolaire (en cours de discussion), cherche à attirer établissements culturels type école d’art,…

- Evolution du tissu commercial : s’appuyer sur l’existant et rechercher mixité (outil = FISAC)

- Programme de logements au niveau de Bernard Dubois : « Le village » (200 chambres d’étudiants + beaucoup de logements en accession – TVA 5/5, chèque logement, accession libre, AFL … ) et construction d’une Ecole de commerce.

- Réhabilitation dans le cadre de l’OAHD : 31, rue Camille Pelletan et 2 secteurs côté îlots Montolieu/Bon Pasteur ;

- Démolitions : ilot Bon Pasteur (concerne 60 ménages + 15 en face), ilot Hoche (15 ménages) et ilot Pothier-Roussel (15 ménages), bureau d’études mandaté pour relogement et suivi des familles = CHORUS, privilégie opération tiroir pour reloger les familles sur place ; 1 bailleur cité pour l’instant = Logirem achète immeuble 8 rue Bon Pasteur (mis à disposition de leur contingent + contingent Ville pour relogement)

- Reconstruction : 120 logements (beaucoup de T1 car beaucoup de personnes isolées).

- Il est prévu 30% de logements sociaux sur l’ensemble des constructions mais à ce jour il n’y a pas de liste arrêtée de leur localisation.

La démolition des ponts de l’autoroute est programmée pour le 7 août 2010  à 10h, il est prévu d’évacuer l’ensemble des occupants dans un périmètre adjacent (cela représente 450 personnes recensées comme présentes ce jour là, ils seront accueillis à la fac. Saint Charles le temps de la démolition).

Une réunion publique est prévue pour informer sur le déroulement de l’opération de démolition : le 5 juillet  à 17h30 à la fac. Saint Charles.

Ce qui se fait en matière d’information et concertation :

- l’espace information Euromed au RDC Docks – Atrium 3,

- articles presse + boitage des riverains,

- des réunions de quartier sur points spécifiques (cf. : démolition des ponts),

- réunions publiques avec acteurs spécifiques tels que les commerçants ou équipe pédagogique collège Versailles (concernant l’aménagement pourtour de l’établissement)

Pour l’instant, il n’est pas prévu de mettre en place un local de proximité pour information en directe tout au long de l’opération d’aménagement..

Ils sont ok pour intervenir lors d’une séance de formation de CVPT sur le thème de « la concertation dans les projets d’aménagement ». A envisager au 4ème trimestre 2010

En conclusion, des points de vigilance à avoir :

- Demander à ce que l’information/concertation soit améliorée :

  - par la mise en place  d’un local de proximité permettant d’informer sur l’avancement des travaux et accueil individuel des familles directement impactées,

  - par la mise en place d’un dispositif de concertation plus systématique des acteurs du quartier (habitants/commerçants/équipements/usagers),

  - par une diffusion large des informations autour de l’avancée des chantiers et des répercussions sur la circulation.

- Demander des garanties  concernant la réalisation des logements sociaux et le bon déroulement des relogements.